Semana 5

Taller Aplicado de Software

Formato de respuesta

| Nombre estudiante: | Katherine Gisselle Valenzuela Moreno Sebastián Alberto Briceno Inostroza |
| --- | --- |
| Asignatura: Taller Aplicado de Software | Carrera: Ingeniería en Desarrollo de Software |
| Profesor: Alonso Esteban Castillo Pizarro | Fecha: 22 junio 2026 |

Contenido

1. Link con información del proyecto	2

2. Link con acceso al sistema	2

3. Instrucciones de avance	3

3.1 Estado general del avance	3

3.2 Funcionalidades implementadas o disponibles en este avance	3

3.3 Funcionalidades parciales o fuera del alcance principal	3

3.4 Validaciones técnicas ejecutadas	4

3.5 Cuentas demo para revisión	4

## 1. Link con información del proyecto

Repositorio GitHub del proyecto:

https://github.com/Kath-Valenzula/Aulafy

El proyecto Aulafy se encuentra versionado en GitHub en un repositorio público. El repositorio contiene el código fuente del frontend Angular, el backend NestJS, los scripts de base de datos MySQL, documentación académica, mockups, evidencias y archivos de configuración necesarios para replicar el avance del sistema.

Los avances se respaldan mediante commits incrementales en la rama develop, manteniendo una organización separada por capas: frontend, backend, base de datos y documentación. Esto permite revisar la evolución del proyecto, validar el código fuente desarrollado y facilitar la continuidad del trabajo durante las siguientes semanas.

## 2. Link con acceso al sistema

Frontend desplegado en AWS:

http://aulafy-frontend-803615173905.s3-website.us-east-2.amazonaws.com

Backend desplegado en AWS:

http://aulafy-api-staging.eba-uuqbidym.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/health

El sistema Aulafy se encuentra disponible en un entorno de demostración académico desplegado en AWS. El frontend Angular fue publicado como sitio estático en Amazon S3, el backend NestJS fue desplegado en AWS Elastic Beanstalk y la base de datos MySQL se encuentra configurada en Amazon RDS.

El acceso permite revisar la pantalla de inicio de sesión, autenticación mediante usuarios demo, navegación por roles, dashboards y módulos académicos implementados. El endpoint /api/health del backend responde correctamente con estado UP en ambiente production, lo que permite validar que la API se encuentra operativa en la nube.

Este despliegue se utiliza como entorno de staging académico para la revisión de avance de Semana 5. Los recursos se mantienen activos únicamente para fines de evaluación y serán monitoreados para evitar costos innecesarios una vez finalizada la revisión.

## 3. Instrucciones de avance

### 3.1 Estado general del avance

Aulafy cuenta con una versión funcional del MVP compuesta por un frontend Angular 21 con TypeScript, un backend NestJS con Node.js, una base de datos MySQL 8.x y TypeORM como ORM para la persistencia de datos.

La arquitectura implementada corresponde a una arquitectura cliente-servidor de tipo monolito modular. El frontend Angular consume una API REST expuesta por NestJS bajo la ruta /api, mientras que el backend se comunica con MySQL mediante TypeORM. Esta decisión permite mantener una estructura ordenada, reducir complejidad operativa y facilitar la revisión del avance dentro del contexto académico.

Para esta entrega, el sistema fue validado tanto en entorno local como en entorno AWS. En AWS, el frontend se encuentra publicado en Amazon S3, el backend en Elastic Beanstalk y la base de datos en Amazon RDS.

### 3.2 Funcionalidades implementadas o disponibles en este avance

Las funcionalidades disponibles en este avance son:

- Login con JWT y usuarios demo por rol: ADMIN, COLEGIO, PROFESOR, APODERADO y ESTUDIANTE.

- Cierre de sesión desde el frontend mediante limpieza de sesión local.

- Dashboards y navegación diferenciada por rol.

- Visualización de usuarios, cursos y asignaturas según permisos.

- Calendario académico con eventos asociados a curso.

- Evaluaciones, notas y cálculo de resumen académico.

- Asistencia con resumen porcentual.

- Publicaciones, comunicados y comentarios asociados.

- Anotaciones académicas y conductuales.

- Perfil para usuarios y vista de apoderado/estudiante con datos vinculados.

- Reporte de riesgo académico calculado a partir de notas y asistencia.

- Notificaciones externas por Telegram como integración opcional, con comportamiento controlado cuando no existen credenciales configuradas.

### 3.3 Funcionalidades parciales o fuera del alcance principal

Algunas funcionalidades se encuentran implementadas parcialmente o se consideran fuera del alcance principal del MVP de Semana 5:

- Usuarios, cursos y asignaturas poseen mayor avance en backend que en interfaz; algunas acciones permanecen como solo lectura en frontend.

- El chat interno existe como módulo experimental o post-MVP con persistencia REST, sin comunicación en tiempo real mediante WebSocket.

- La integración con Telegram se mantiene como funcionalidad opcional y depende de credenciales de entorno.

- El despliegue en AWS se utiliza como entorno académico de demostración/staging, no como ambiente productivo real con usuarios finales.

### 3.4 Validaciones técnicas ejecutadas

Durante la preparación de la entrega se realizaron las siguientes validaciones técnicas:

- docker compose config --quiet: OK.

- docker compose up -d: OK, MySQL levantado correctamente.

- Backend npm run build: OK.

- Backend npm test: OK, 7 suites y 27 pruebas ejecutadas correctamente.

- Frontend npm ci: OK.

- Frontend npm run build: OK.

- Frontend npm run build:staging: OK.

- Backend local GET /api/health: OK, estado UP.

- Frontend local http://localhost:4200: OK.

- Backend AWS /api/health: OK, respuesta UP en ambiente production.

- Login ADMIN por API pública AWS: OK, respuesta con usuario ADMIN y token JWT.

- Frontend AWS publicado en Amazon S3: OK.

- Backend AWS desplegado en Elastic Beanstalk: OK.

- Base de datos MySQL en Amazon RDS: OK, con datos demo cargados.

- Login visual desde el frontend AWS: OK.

### 3.5 Cuentas demo para revisión

| Rol | Correo | Contraseña |
| --- | --- | --- |
| ADMIN | admin@aulafy.cl | Admin1234 |
| COLEGIO | colegio@aulafy.cl | Colegio1234 |
| PROFESOR | profesor@aulafy.cl | Profesor1234 |
| APODERADO | apoderado@aulafy.cl | Apoderado1234 |
| ESTUDIANTE | estudiante@aulafy.cl | Estudiante1234 |

Estas cuentas corresponden a datos de demostración utilizados exclusivamente para la revisión académica del sistema. No representan usuarios reales ni datos productivos.

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.