Plan de Comunicaciones

Aulafy

Plataforma Web de Comunicación y Gestión Escolar

Fecha: 31/05/2026

Versión del documento: 1.0

Estado: Plan propuesto para la gestión de comunicaciones del proyecto; no corresponde a informe final de ejecución.

Tabla de contenido

1. Información del Proyecto	2

2. Restricciones y Premisas	3

3. Requisitos de Comunicaciones de los Interesados	6

4. Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto	8

5. Recursos asignados a actividades de comunicaciones	12

6. Diagrama de Flujo de Información	14

7. Referencias	18

# 1. Información del Proyecto

Tabla 1

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC Online — Asignatura Taller Aplicado de Software |
| --- | --- |
| Proyecto | Aulafy — Plataforma web de comunicación y gestión escolar. MVP académico orientado a centralizar publicaciones académicas, calendario escolar, seguimiento de notas, asistencia y notificaciones para colegios, profesores, estudiantes y apoderados. |
| Fecha de preparación | 31 de mayo de 2026 |
| Cliente | Comunidad educativa objetivo: establecimientos escolares, profesores, apoderados, estudiantes y personal administrativo. |
| Patrocinador principal | Duoc UC Online — Asignatura Taller Aplicado de Software |
| Gerente de Proyecto | Katherine Gisselle Valenzuela Moreno y Sebastián Alberto Briceño Inostroza |

# 2. Restricciones y Premisas

Restricciones

Restricciones de tiempo:

El equipo dispone del tiempo establecido por el bimestre académico para planificar, desarrollar, documentar y entregar el MVP de Aulafy. Debido a esta restricción, las comunicaciones deberán ser breves, oportunas y orientadas a la toma de decisiones. Las reuniones técnicas se realizarán de forma semanal o cuando exista un bloqueo relevante, mientras que la comunicación con el docente se realizará según los espacios definidos por la asignatura y los plazos de entrega académica.

Restricciones de recursos:

El proyecto será desarrollado por dos integrantes, quienes asumirán responsabilidades técnicas, funcionales, documentales y de coordinación. Esta condición exige que la comunicación sea ordenada, trazable y eficiente, evitando reuniones innecesarias o duplicidad de información. Se priorizará el uso de herramientas disponibles, gratuitas o propias del entorno académico.

Restricciones de herramientas de comunicación:

Las comunicaciones internas del equipo se realizarán mediante mensajería directa acordada por el equipo, reuniones virtuales cuando sea necesario y seguimiento formal mediante GitHub. No se contratarán plataformas pagas de gestión o comunicación. GitHub Issues será utilizado como canal formal para registrar incidencias técnicas, defectos, bloqueos o tareas que requieran seguimiento. La comunicación formal con el docente se realizará mediante la plataforma académica Duoc UC Online, correo institucional o instancias de clase, según corresponda.

Restricciones geográficas:

El equipo podrá coordinarse de forma remota, por lo que las reuniones y revisiones deberán adaptarse a la disponibilidad de ambos integrantes. Esta restricción se gestionará mediante acuerdos de comunicación asincrónica, mensajes breves, registro de decisiones relevantes y reuniones técnicas solo cuando el tema requiera revisión conjunta.

Restricciones de confidencialidad y seguridad:

La información sensible del proyecto, como credenciales, tokens, claves, variables de entorno, configuraciones privadas o datos de prueba sensibles, no deberá compartirse por canales informales ni incorporarse en documentos públicos. Las decisiones relacionadas con autenticación, roles, base de datos, Telegram API o Azure deberán documentarse sin exponer secretos. El repositorio GitHub deberá evitar la publicación de credenciales reales.

Restricciones de presupuesto:

No existe presupuesto asignado para herramientas de comunicación pagas ni servicios adicionales de colaboración. Por ello, se utilizarán herramientas disponibles como GitHub, plataforma académica, correo institucional, documentos Word, archivos Markdown y mensajería directa acordada por el equipo. Cualquier comunicación relacionada con recursos cloud en Azure deberá considerar el criterio de control de costos definido en los planes del proyecto.

Premisas

Ambos integrantes del equipo contarán con acceso a internet, correo institucional, plataforma académica Duoc UC Online, repositorio GitHub y herramientas básicas de comunicación digital durante el desarrollo del proyecto.

La comunicación interna del equipo se realizará de forma continua y ágil, priorizando mensajes claros, acuerdos concretos y registro de decisiones relevantes cuando afecten alcance, arquitectura, documentación, riesgos o entregables.

El repositorio GitHub será considerado una fuente formal de trazabilidad técnica del proyecto, especialmente para commits, issues, documentación, defectos y seguimiento de incidencias.

La plataforma académica Duoc UC Online y las instancias definidas por la asignatura serán los canales principales para la entrega formal de documentos y la recepción de retroalimentación docente.

Los cambios de alcance, riesgos críticos, bloqueos técnicos relevantes o decisiones que puedan afectar la evaluación deberán ser comunicados al docente antes de ser implementados, cuando corresponda.

La comunidad educativa objetivo —colegios, profesores, apoderados, estudiantes y personal administrativo— será considerada como stakeholder de referencia para decisiones de diseño, usabilidad y benchmarking, pero no participará como aprobador activo durante esta etapa académica del MVP.

El seguimiento del mercado de plataformas educativas se realizará de manera planificada, utilizando la investigación comparativa ya desarrollada sobre soluciones como Lirmi, Google Classroom, Moodle, Napsis, Papinotas y otras plataformas relevantes. Este seguimiento permitirá identificar cambios que puedan afectar el posicionamiento o diferenciación de Aulafy.

# 3. Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

Los siguientes interesados han sido identificados para el proyecto Aulafy, considerando su participación real durante el desarrollo académico del MVP y el tipo de información que requieren para mantener una comunicación clara, trazable y oportuna.

Tabla 2

Requisitos de comunicaciones de los interesados

| Stakeholder | Rol en el proyecto | Tipo de información requerida | Frecuencia | Canal preferido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katherine Gisselle Valenzuela Moreno | Co-líder del proyecto / Responsable de coordinación, frontend, documentación, calidad funcional y entregables académicos | Estado general del proyecto, avances técnicos del backend, decisiones de arquitectura, cambios de alcance, estado de riesgos, resultados de pruebas cuando existan, según avance del MVP, documentación pendiente y entregables académicos. | Continua, según necesidad del proyecto | Mensajería directa acordada por el equipo / GitHub / documentos compartidos del proyecto |
| Sebastián Alberto Briceño Inostroza | Co-líder del proyecto / Responsable técnico, backend, base de datos, seguridad, API, pruebas técnicas e integración | Estado del frontend, avances funcionales, documentación requerida, decisiones UX/UI, resultados de pruebas funcionales, cambios en requerimientos, incidencias técnicas y coordinación de entregables. | Continua, según necesidad del proyecto | Mensajería directa acordada por el equipo / GitHub / GitHub Issues |
| Alonso Esteban Castillo Pizarro | Docente / Validador académico / Patrocinador académico del proyecto | Avances del proyecto, entregables semanales, dudas técnicas o de alcance, cambios relevantes de propuesta, riesgos que afecten la entrega, correcciones aplicadas según retroalimentación y cumplimiento de criterios de evaluación. | Semanal o por entrega académica | Plataforma Duoc UC Online / correo institucional / sesión de clase |
| Duoc UC Online | Institución académica / Marco formal del proyecto | Entregas académicas dentro de los plazos definidos, cumplimiento de formatos solicitados, alineación con los criterios de evaluación de la asignatura y uso correcto de los recursos académicos disponibles. | Según calendario de entregas | Plataforma académica Duoc UC Online |
| Comunidad educativa objetivo: colegios, profesores, apoderados, estudiantes y personal administrativo | Stakeholder objetivo / Usuarios finales referenciales del producto | No participa directamente como aprobador activo durante esta etapa académica del MVP. Su perspectiva se considera para decisiones de diseño, usabilidad, accesibilidad, comunicación escolar, benchmarking y definición de funcionalidades relevantes. | Revisión inicial y seguimiento periódico de benchmarking | No aplica como canal directo en esta etapa; se considera mediante análisis de mercado, investigación comparativa y criterios de diseño del MVP |

Seguimiento de cambios del mercado

Como parte del Plan de Comunicaciones y en coherencia con la retroalimentación recibida sobre la necesidad de incorporar benchmarking, el equipo realizará un seguimiento periódico de plataformas educativas digitales que puedan influir en el posicionamiento, diferenciación o alcance funcional de Aulafy.

Este seguimiento no corresponde a una investigación comercial exhaustiva, sino a una revisión planificada y proporcional al contexto académico del proyecto. Su objetivo será mantener actualizada la comparación con soluciones existentes y detectar cambios relevantes que puedan afectar la justificación del MVP.

Las actividades consideradas son:

• Seguimiento de plataformas comparables: revisión de cambios relevantes en soluciones como Lirmi, Google Classroom, Moodle, Appoderado.com, Kimche, Colegium, Gradelink, Classter u otras plataformas incluidas en el benchmarking del proyecto, especialmente respecto a funcionalidades, enfoque de usuario, modelo de comunicación, precios publicados o diferenciadores.

• Revisión de tendencias de digitalización educativa: observación de información pública relacionada con plataformas escolares, comunicación colegio-familia, herramientas de gestión académica y necesidades de usuarios como profesores, apoderados y estudiantes.

• Frecuencia: revisión quincenal o cuando exista una actualización relevante que pueda afectar la propuesta de Aulafy.

• Responsables: Katherine Gisselle Valenzuela Moreno y Sebastián Alberto Briceño Inostroza. Katherine liderará el seguimiento documental y de benchmarking; Sebastián apoyará la revisión técnica cuando los cambios detectados puedan afectar arquitectura, integración, seguridad o alcance del MVP.

• Forma de registro: los hallazgos relevantes se incorporarán en el documento de benchmarking, reporte de avance o documentación del proyecto cuando correspondan. Si el cambio detectado impacta el alcance, los riesgos o la diferenciación de Aulafy, deberá ser revisado por el equipo antes de modificar la documentación o comunicarlo al docente.

# 4. Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

Tabla 3

Requerimientos de comunicación del proyecto

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Formato | Medio | Frecuencia | Plazo para confirmar recepción | Responsable | Aprobador | Audiencia / Receptores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión técnica del equipo | Coordinar el avance técnico y funcional del proyecto, revisar bloqueos, distribuir tareas y mantener alineado el desarrollo del MVP. | Avance de frontend, backend, base de datos, seguridad, documentación, pruebas planificadas, riesgos activos, incidencias y decisiones técnicas. | Reunión verbal breve / registro de acuerdos relevantes. | Mensajería directa acordada por el equipo / reunión virtual si corresponde / GitHub. | Semanal o cuando exista un bloqueo relevante. | No aplica cuando sea sincrónica; 24 horas si queda acuerdo pendiente por confirmar. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño. | Equipo del proyecto. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño. |
| Reunión ejecutiva con el docente | Presentar avances generales, resolver dudas académicas, validar alcance y recibir retroalimentación sobre entregables. | Estado general del MVP, documentos de la semana, decisiones de alcance, riesgos relevantes, correcciones aplicadas y próximos pasos. | Presentación verbal / documentos Word o PDF según corresponda. | Sesión de clase / plataforma Duoc UC Online / correo institucional si corresponde. | Según calendario de la asignatura o cuando exista una entrega relevante. | No aplica cuando sea sesión formal; según respuesta del docente si se realiza por correo o plataforma. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño. | Alonso Esteban Castillo Pizarro. | Equipo del proyecto y docente. |
| Entrega académica semanal | Cumplir con los entregables solicitados por la asignatura dentro de los plazos establecidos. | Documentos requeridos por la semana: propuesta, planes, correcciones, anexos o archivos asociados según instrucciones académicas. | Documento Word, PDF u otro formato solicitado por la asignatura. | Plataforma académica Duoc UC Online. | Según calendario de entregas. | No aplica, corresponde a entrega formal. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño. | Alonso Esteban Castillo Pizarro. | Duoc UC Online / docente. |
| Reporte interno de avance | Mantener trazabilidad del avance real del proyecto y facilitar la coordinación del equipo. | Actividades realizadas, tareas pendientes, bloqueos, acuerdos, riesgos activos, cambios de alcance y decisiones relevantes. | Resumen breve escrito. | Mensajería directa acordada por el equipo / documento de seguimiento / GitHub si corresponde. | Semanal o antes de una entrega importante. | 24 horas para revisión interna si requiere confirmación. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño. | Equipo del proyecto. | Equipo del proyecto. |
| Registro de incidencias técnicas | Documentar defectos, errores, bloqueos técnicos o problemas de integración que requieran seguimiento hasta su resolución. | Descripción de la incidencia, módulo afectado, severidad, responsable, estado, acción correctiva y resultado esperado. | GitHub Issue / registro técnico. | GitHub Issues. | Cuando ocurra. | Durante la jornada o dentro de 24 horas si no bloquea el avance inmediato. | Sebastián Alberto Briceño Inostroza. | Equipo del proyecto. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño. |
| Revisión de cambios de alcance | Evaluar si una nueva funcionalidad, ajuste o modificación debe incorporarse al MVP, postergarse o descartarse. | Descripción del cambio, justificación, impacto en cronograma, impacto técnico, impacto documental, decisión tomada y responsable. | Registro breve de decisión. | Mensajería directa acordada por el equipo / GitHub Issue si requiere seguimiento / comunicación al docente si afecta la evaluación. | Cuando corresponda. | Antes de implementar el cambio. | Katherine Gisselle Valenzuela Moreno y Sebastián Alberto Briceño Inostroza. | Equipo del proyecto; docente si afecta alcance académico. | Equipo del proyecto / docente si corresponde. |
| Seguimiento de riesgos | Mantener actualizado el estado de los riesgos identificados y registrar nuevos riesgos relevantes durante el desarrollo. | Riesgos activos, mitigados, materializados o cerrados; acciones preventivas; responsables; impacto sobre entregables y decisiones de mitigación. | Actualización del Plan de Riesgos / registro interno. | Documento del proyecto / GitHub Issues si corresponde. | Semanal o cuando se materialice un riesgo relevante. | 24 horas si el riesgo afecta entrega, seguridad, datos o continuidad del proyecto. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño. | Equipo del proyecto. | Equipo del proyecto / docente si corresponde. |
| Revisión de benchmarking y mercado | Monitorear cambios relevantes en plataformas educativas que puedan afectar la diferenciación, alcance o justificación de Aulafy. | Cambios relevantes en soluciones comparables, funcionalidades, precios publicados, modelos de comunicación, tendencias de digitalización educativa y posibles impactos en el posicionamiento de Aulafy. | Actualización breve en benchmarking, reporte de avance o documentación del proyecto. | Documento de benchmarking / documentación del proyecto. | Quincenal o ante cambios relevantes. | No aplica, salvo que impacte alcance o documentación entregable. | Katherine Valenzuela lidera revisión documental; Sebastián Briceño apoya evaluación técnica si corresponde. | Equipo del proyecto. | Equipo del proyecto / docente si existe impacto significativo. |
| Comunicación de evidencias de pruebas | Planificar y comunicar la disponibilidad de evidencias asociadas a pruebas futuras o validaciones del MVP. | Capturas, resultados de comandos, registros de defectos, validaciones funcionales, pruebas técnicas y estado de evidencias, según avance real del proyecto. | Capturas, documentos Word, registros técnicos o GitHub Issues, según corresponda. | Documentación del proyecto / GitHub Issues / entregables académicos. | Durante la etapa de validación y cierre de módulos. | No aplica, salvo que una evidencia sea requerida para una entrega específica. | Sebastián Briceño en pruebas técnicas; Katherine Valenzuela en pruebas funcionales, documentación y evidencias académicas. | Equipo del proyecto. | Equipo del proyecto / docente si corresponde. |
| Comunicación de escalamiento | Informar oportunamente situaciones críticas que puedan afectar entrega, alcance, seguridad, continuidad técnica o cumplimiento académico. | Riesgo crítico, bloqueo técnico, retraso de entrega, incidencia relevante, cambio de alcance o decisión que requiera validación. | Mensaje formal breve / registro de incidencia / comunicación académica. | Mensajería directa acordada por el equipo, GitHub Issues, plataforma académica o correo institucional según el caso. | Cuando ocurra. | Inmediato o máximo 24 horas según criticidad. | Responsable del evento detectado. | Equipo del proyecto / docente si corresponde. | Equipo del proyecto / docente / plataforma académica según impacto. |

# 5. Recursos asignados a actividades de comunicaciones

Los recursos asignados a las actividades de comunicación del proyecto Aulafy permitirán mantener un flujo de información claro, oportuno y trazable entre los integrantes del equipo, el docente y los canales formales de la asignatura. Estos recursos consideran herramientas tecnológicas disponibles, personas responsables, tiempos estimados y medios de registro adecuados al contexto académico del MVP.

Herramientas de comunicación

Tabla 4

Herramientas de comunicación

| Herramienta | Uso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Mensajería directa acordada por el equipo | Comunicación interna rápida para coordinación diaria, avisos urgentes, resolución de dudas breves, confirmación de tareas y alertas de bloqueo. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño |
| Reunión virtual acordada por el equipo | Revisión conjunta de avances, documentación, código, incidencias, riesgos o decisiones que requieran conversación sincrónica. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño |
| GitHub | Control de versiones, commits, revisión de cambios, documentación técnica, seguimiento del avance del proyecto y trazabilidad del trabajo desarrollado. | Sebastián Briceño en aspectos técnicos / Katherine Valenzuela en documentación y seguimiento funcional |
| GitHub Issues | Registro formal de incidencias técnicas, defectos, bloqueos, tareas que requieran seguimiento y riesgos materializados relacionados con el desarrollo. | Sebastián Briceño en incidencias técnicas / Katherine Valenzuela en seguimiento documental y funcional |
| Plataforma Duoc UC Online | Entregas académicas formales, revisión de instrucciones, recepción de retroalimentación docente y acceso a materiales de la asignatura. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño |
| Correo institucional | Comunicación formal con el docente cuando la plataforma académica no sea suficiente o cuando se requiera dejar respaldo de una consulta relevante. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño |
| Documentos Word, PDF y archivos Markdown | Elaboración, revisión y entrega de documentación del proyecto, planes de gestión, reportes, evidencias futuras y registros de avance. | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño |

Personal asignado a comunicaciones

Tabla 5

Personal asignado a comunicaciones

| Persona | Rol en comunicaciones | Actividades de comunicación asignadas |
| --- | --- | --- |
| Katherine Gisselle Valenzuela Moreno | Co-líder del proyecto / Responsable de coordinación documental, funcional y académica | Coordinar entregables académicos, mantener comunicación con el docente cuando corresponda, revisar coherencia documental, registrar acuerdos relevantes, apoyar el seguimiento de riesgos, mercado, evidencias funcionales o técnicas planificadas o generadas según avance real y cambios de alcance. |
| Sebastián Alberto Briceño Inostroza | Co-líder del proyecto / Responsable de comunicación técnica, backend, integración y pruebas técnicas | Comunicar avances técnicos, reportar incidencias del backend, base de datos, API, seguridad e integración, registrar bloqueos técnicos en GitHub Issues, informar riesgos técnicos y apoyar la preparación de evidencias técnicas cuando corresponda. |
| Alonso Esteban Castillo Pizarro | Docente / Validador académico | Recibir entregables, entregar retroalimentación, orientar sobre criterios de evaluación, resolver dudas de alcance académico y validar avances según los lineamientos de la asignatura. |

Tiempo estimado para actividades de comunicación

Tabla 6

Tiempo estimado para actividades de comunicación

| Actividad | Tiempo estimado | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Reunión técnica del equipo | 30 a 60 minutos | Semanal o ante bloqueo relevante |
| Revisión ejecutiva o instancia con docente | Según calendario de la asignatura | Semanal o por entrega |
| Coordinación interna breve | 10 a 15 minutos | Según necesidad |
| Revisión de GitHub Issues e incidencias | 15 a 30 minutos | Semanal o cuando ocurra una incidencia |
| Actualización de riesgos y acuerdos relevantes | 15 a 30 minutos | Semanal |
| Preparación y revisión de entregables académicos | Variable, entre 2 y 4 horas en semanas de entrega | Según planificación académica |
| Seguimiento de benchmarking y mercado | 30 minutos | Quincenal o ante cambios relevantes |
| Organización de evidencias futuras | 30 a 60 minutos | Durante etapas de validación o cierre de módulos |

Estos recursos se utilizarán de manera proporcional al alcance académico del proyecto. El objetivo será mantener comunicaciones suficientes para coordinar el trabajo y respaldar decisiones relevantes, sin sobrecargar al equipo con reuniones o reportes innecesarios.

# 6. Diagrama de Flujo de Información

El flujo de información del proyecto Aulafy se organiza considerando tres niveles principales de comunicación: comunicación interna del equipo, comunicación académica con el docente y comunicación documental/técnica mediante herramientas de seguimiento. Esta estructura permite mantener claridad sobre quién informa, quién recibe la información, qué canal se utiliza y cuándo corresponde escalar una situación relevante.

Figura 1

Diagrama de flujo de información del proyecto Aulafy

FLUJO DE INFORMACIÓN — PROYECTO AULAFY

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         EQUIPO DEL PROYECTO                        │

│                                                                    │

│  ┌──────────────────────────────┐      ┌─────────────────────────┐ │

│  │ Katherine Gisselle           │◄────►│ Sebastián Alberto        │ │

│  │ Valenzuela Moreno            │      │ Briceño Inostroza        │ │

│  │ Coordinación, frontend,      │      │ Backend, base de datos,  │ │

│  │ documentación y calidad      │      │ seguridad e integración  │ │

│  └───────────────┬──────────────┘      └──────────────┬──────────┘ │

│                  │                                    │            │

│                  └──────── Comunicación interna ──────┘            │

│                     Mensajería directa acordada por el equipo       │

│                     Reunión técnica semanal                         │

│                     Registro de acuerdos relevantes                 │

└───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

▼

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL                    │

│                                                                    │

│  GitHub                                                            │

│  - Control de versiones                                            │

│  - Commits y revisión de cambios                                   │

│  - Documentación técnica del proyecto                              │

│                                                                    │

│  GitHub Issues                                                     │

│  - Incidencias técnicas                                            │

│  - Bloqueos                                                        │

│  - Defectos                                                        │

│  - Riesgos materializados que requieren seguimiento                 │

└───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

▼

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  COMUNICACIÓN ACADÉMICA FORMAL                     │

│                                                                    │

│  Docente / Validador académico                                     │

│  Alonso Esteban Castillo Pizarro                                   │

│                                                                    │

│  Canales:                                                          │

│  - Plataforma Duoc UC Online                                       │

│  - Correo institucional, si corresponde                            │

│  - Sesión de clase o instancia académica definida                  │

│                                                                    │

│  Información enviada:                                              │

│  - Entregables académicos                                          │

│  - Avances relevantes del proyecto                                 │

│  - Dudas de alcance o evaluación                                   │

│  - Riesgos críticos                                                │

│  - Cambios de alcance que afecten la entrega                       │

└───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

▼

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    STAKEHOLDER OBJETIVO REFERENCIAL                │

│                                                                    │

│  Comunidad educativa objetivo                                      │

│  Colegios, profesores, apoderados, estudiantes y administrativos    │

│                                                                    │

│  Participación en esta etapa:                                      │

│  - No actúa como aprobador activo del MVP académico                 │

│  - Se considera como referencia para UX, usabilidad, comunicación   │

│    escolar, benchmarking y definición de necesidades funcionales    │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Distinción entre reuniones técnicas y ejecutivas

Tabla 7

Distinción entre reuniones técnicas y ejecutivas

| Dimensión | Reunión técnica del equipo | Reunión ejecutiva / académica |
| --- | --- | --- |
| Participantes | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño. | Katherine Valenzuela, Sebastián Briceño y docente, cuando corresponda. |
| Objetivo | Coordinar el avance operativo del proyecto, revisar tareas, resolver bloqueos técnicos y alinear documentación con el estado real del MVP. | Presentar avances, recibir retroalimentación docente, resolver dudas académicas y validar entregables o cambios relevantes de alcance. |
| Contenido | Frontend, backend, base de datos, seguridad, integración, documentación, incidencias, riesgos y tareas pendientes. | Estado general del proyecto, entregables académicos, criterios de evaluación, correcciones solicitadas, riesgos críticos o cambios de alcance. |
| Nivel de detalle | Técnico, funcional y operativo. | Ejecutivo, académico y de validación. |
| Frecuencia | Semanal o cuando exista un bloqueo relevante. | Según calendario de la asignatura, instancia de clase o necesidad de validación docente. |
| Medio | Mensajería directa acordada por el equipo, reunión virtual si corresponde y registro en GitHub/GitHub Issues cuando aplique. | Plataforma Duoc UC Online, correo institucional o sesión académica definida por la asignatura. |
| Resultado esperado | Tareas definidas, bloqueos identificados, responsables asignados y acuerdos registrados cuando corresponda. | Retroalimentación incorporada, alcance validado, dudas resueltas y entregables alineados con la pauta. |

Flujo de escalamiento

Tabla 8

Flujo de escalamiento

| Evento | Responsable de informar | Receptor | Plazo máximo | Canal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo crítico que pueda afectar la entrega | Katherine Valenzuela / Sebastián Briceño | Docente | 24 horas | Plataforma académica Duoc UC Online o correo institucional |
| Bloqueo técnico que impida avanzar | Responsable técnico del módulo afectado | Equipo del proyecto | Inmediato | Mensajería directa acordada por el equipo |
| Cambio de alcance del MVP | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño | Docente, si afecta evaluación o entrega | Antes de implementar | Plataforma académica Duoc UC Online o correo institucional |
| Incidencia técnica o defecto relevante | Sebastián Briceño | Equipo del proyecto | Durante la jornada o dentro de 24 horas | GitHub Issues |
| Retraso de entrega o riesgo de incumplimiento académico | Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño | Docente | Antes del vencimiento | Plataforma académica Duoc UC Online o correo institucional |
| Problema de documentación o inconsistencia con el MVP | Katherine Valenzuela | Equipo del proyecto | 24 horas | Mensajería directa acordada por el equipo / documento de seguimiento |
| Riesgo de costos cloud o activación de recursos Azure | Sebastián Briceño | Equipo del proyecto | Antes de activar cualquier recurso | Mensajería directa acordada por el equipo / registro de decisión |

# 7. Referencias

PMO Informática. (07 de enero de 2025). Plantillas de gerencia de proyectos. PMO Informática. https://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html

Duoc UC. (2026). Formato de respuesta: Plan de Comunicaciones. Asignatura Taller Aplicado de Software, Semana 2.

Duoc UC. (2026). Taller Aplicado de Software – Semana 2: Elaborando mi propuesta de proyecto. Material académico de la asignatura.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) — Seventh Edition. Project Management Institute.

Equipo Aulafy. (2026). Documentación técnica del proyecto Aulafy: propuesta, arquitectura, plan de calidad, plan de pruebas, plan de riesgos y plan de comunicaciones. Documento elaborado para la asignatura Taller Aplicado de Software.