Semana 6

Taller Aplicado de Software

Formato de respuesta

| Nombre estudiante: | Katherine Gisselle Valenzuela Moreno Sebastián Alberto Briceño Inostroza |
| --- | --- |
| Asignatura: Taller Aplicado de Software | Carrera: Ingeniería en Desarrollo de Software |
| Profesor: Alonso Esteban Castillo Pizarro | Fecha: 26 de junio de 2026 |

Descripción de la actividad

# Durante esta semana y a medida que se completan las funcionalidades, se llevará a cabo la integración de sistemas y la creación de un entorno de prueba donde se evaluará el sistema. Al final de esta fase, se espera tener un producto funcional que, aunque no esté completamente refinado, demuestre las características básicas necesarias para la interacción del usuario y pueda ser presentado a un grupo de pruebas inicial para obtener feedback valioso.

## Instrucciones específicas

Deberás continuar avanzando en el desarrollo de su sistema, replicando el proceso de visualización en tiempo real del progreso del proyecto. Asegúrate de que cualquier nueva funcionalidad o actualización en el código se refleje de inmediato en el servidor configurado. El servidor debe seguir permitiendo la visualización remota de las funcionalidades implementadas, y se debe garantizar que las modificaciones realizadas durante esta etapa sean accesibles para su revisión por parte del equipo y los instructores. Continúen utilizando herramientas de integración continua, como Heroku, Netlify, AWS o servidores locales, para asegurar que el sistema se mantenga escalable. En caso de estar utilizando una arquitectura de microservicios, sigan desplegando cada componente de forma independiente y aseguren su disponibilidad en el servidor, facilitando la revisión constante de las nuevas funcionalidades implementadas. También, sigue utilizando contenedores para gestionar de manera eficiente y replicable los entornos de desarrollo, asegurando que cada microservicio funcione de manera coherente y que el sistema sea fácil de desplegar y mantener.

Link con información del proyecto

https://github.com/Kath-Valenzula/Aulafy El proyecto Aulafy se encuentra versionado en GitHub en un repositorio público con acceso de revisión. El repositorio contiene el código fuente del frontend Angular, el backend NestJS, los scripts de base de datos MySQL, documentación técnica de auditoría y los scripts de despliegue AWS. Los avances de Semana 6 se encuentran en la rama develop, con commits que incluyen la preparación de seguridad mínima, calidad técnica y documentación de despliegue profesional. La rama mantiene una organización separada por capas: frontend, backend, base de datos, scripts de infraestructura y documentación.

Link con acceso al sistema

Frontend desplegado en AWS S3 Static Website: http://aulafy-frontend-803615173905.s3-website.us-east-2.amazonaws.com Backend desplegado en AWS Elastic Beanstalk (health check): http://aulafy-api-staging.eba-uuqbidym.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/health El sistema Aulafy continúa disponible en el entorno de demostración académica desplegado en AWS durante Semana 5. El frontend Angular fue publicado como sitio estático en Amazon S3, el backend NestJS fue desplegado en AWS Elastic Beanstalk con una instancia EC2 asociada al entorno Elastic Beanstalk, y la base de datos MySQL se mantiene en Amazon RDS. El acceso permite revisar la pantalla de inicio de sesión, autenticación mediante usuarios demo, navegación diferenciada por roles, dashboards y los módulos académicos implementados. El endpoint /api/health del backend confirma que el servicio se encuentra activo. Este despliegue se utiliza como entorno de staging académico para la revisión de avance de Semana 6. Los recursos se mantienen activos únicamente para fines de evaluación académica.

Instrucciones de avance

3.1 Estado general del avance Aulafy continúa su desarrollo desde Semana 5 con el mismo entorno cloud funcional en AWS. Esta semana el foco estuvo en tres ejes técnicos: seguridad mínima del backend, calidad técnica medible y preparación de documentación de despliegue profesional. La arquitectura implementada corresponde a una arquitectura cliente-servidor de tipo monolito modular. Aulafy no utiliza microservicios en esta etapa; el backend NestJS organiza su código en módulos internos separados por dominio funcional (auth, usuarios, cursos, asignaturas, notas, asistencia, notificaciones, riesgo, entre otros). El frontend Angular consume la API REST expuesta por el backend bajo la ruta /api. El sistema se mantuvo operativo en AWS durante Semana 6 sin interrupciones. Las mejoras aplicadas no cambian funcionalidades de negocio, roles, endpoints ni arquitectura declarada en entregas anteriores. 3.2 Funcionalidades implementadas y disponibles en este avance Las funcionalidades disponibles en este avance son: Inicio de sesión con JWT y usuarios demo por rol: ADMIN, COLEGIO, PROFESOR, APODERADO y ESTUDIANTE. Autenticación y autorización con guards de rol en el backend. Cierre de sesión desde el frontend mediante limpieza de sesión local. Dashboards y navegación diferenciada por rol. Gestión de usuarios: visualización y administración según permisos de rol. Gestión de cursos y asignaturas con acceso controlado por rol. Muro académico: publicaciones, comunicados y comentarios asociados a cursos. Calendario académico con eventos asociados a curso. Módulo de evaluaciones y notas con cálculo de resumen académico. Módulo de asistencia con resumen porcentual por estudiante. Anotaciones académicas y conductuales. Perfil de usuario con datos vinculados por rol. Reporte de riesgo académico calculado a partir de notas y asistencia. Notificaciones con integración opcional a Telegram, con comportamiento controlado cuando no existen credenciales configuradas. Validaciones de acceso por rol en frontend y backend. 3.3 Funcionalidades parciales, experimentales o post-MVP El chat interno existe como módulo experimental o post-MVP con persistencia REST. No implementa comunicación en tiempo real mediante WebSocket y no forma parte del flujo principal evaluable del MVP. La integración con Telegram se mantiene como funcionalidad opcional que depende de variables de entorno; no es un flujo principal del sistema. El despliegue en AWS se utiliza como entorno de staging académico de demostración, no como ambiente productivo con usuarios finales reales. 3.4 Mejoras técnicas aplicadas en Semana 6 3.4.1 Seguridad mínima backend CORS restringido: se reemplazó cors: true abierto por una lista explícita de orígenes permitidos que incluye localhost de desarrollo, el frontend AWS y el valor configurado en la variable FRONTEND_URL. Helmet agregado: se incorporó el middleware helmet al backend NestJS con configuración conservadora para API REST (contentSecurityPolicy: false, crossOriginEmbedderPolicy: false). Esto mejora las cabeceras HTTP de respuesta sin bloquear el consumo normal desde Angular. JWT documentado: se registró el estado actual de la autenticación JWT, incluyendo flujo de login, payload del token, expiración de 2 horas, almacenamiento en localStorage, interceptor Angular y guards de backend. Se documentaron los riesgos conocidos y las mejoras futuras recomendadas. Variables de entorno saneadas: .env.example actualizado con placeholders seguros (CAMBIAR_POR_SECRETO_SEGURO_DE_64_CARACTERES y CAMBIAR_POR_PASSWORD_LOCAL). No se publicaron secretos reales en repositorio, documentos ni scripts. Script AWS ajustado: deploy-aws.sh fue actualizado para no imprimir DB_PASS en consola y para no proponer apertura de MySQL a 0.0.0.0/0 en futuras recreaciones. La apertura de puerto 3306 solo se aplica si se entrega la variable BACKEND_SG con el Security Group del backend. 3.4.2 Calidad técnica Cobertura de tests medida: se agregó el script test:coverage con Jest y se ejecutó npm run test:coverage. Los resultados establecen la línea base de calidad del proyecto: - Statements: 61.45% - Branches: 39.42% - Functions: 47.85% - Lines: 59.50% Tests backend: 7 suites y 27 tests ejecutados correctamente con npm test. Google Fonts eliminado: se removieron los enlaces externos a fonts.googleapis.com del frontend Angular. La tipografía base quedó configurada con fuentes del sistema (system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, sans-serif). El build Angular ya no depende de Google Fonts externos. npm audit documentado: se ejecutó npm audit --audit-level=moderate en backend y frontend. Las vulnerabilidades detectadas fueron documentadas sin aplicar npm audit fix --force, para evitar cambios no controlados en dependencias críticas. SonarQube preparado: se creó sonar-project.properties con configuración inicial segura. No incluye token ni credenciales. Listo para activarse cuando se configure SONAR_TOKEN como GitHub Secret en una iteración posterior. 3.4.3 Despliegue profesional documentado Se prepararon scripts base seguros para los siguientes pasos de madurez del despliegue: - scripts/aws/create-cloudfront-frontend.sh: crea una distribución CloudFront sobre el bucket S3 actual, con HTTPS y soporte de rutas SPA Angular. No se ejecutó en esta semana. - scripts/aws/create-budget-alert.sh: crea un presupuesto mensual AWS de USD 5 con alertas al 80% y 100%. No se ejecutó en esta semana. - scripts/aws/put-parameters-example.sh: crea parámetros base en SSM Parameter Store para gestión segura de secretos. No se ejecutó en esta semana. Se documentó la propuesta de staging profesional que incluye: CloudFront con HTTPS, ACM para dominio propio si aplica, RDS no pública, secretos en SSM/Secrets Manager, etiquetado de recursos y plan de apagado. Estos elementos están documentados y planificados; no se declara que CloudFront o HTTPS estén activos en el entorno actual. 3.5 Validaciones técnicas ejecutadas Durante la preparación de la entrega de Semana 6 se realizaron las siguientes validaciones técnicas: Backend npm run build: OK. El backend compila correctamente con tsc -p tsconfig.build.json. Backend npm test: OK. 7 suites y 27 tests pasaron correctamente. Backend npm run test:coverage: OK. Cobertura medida y documentada como línea base. Frontend npm run build: OK. Build Angular completado. Initial total: 292.83 kB raw / 80.49 kB estimated transfer. Backend AWS /api/health: OK. El backend responde como activo en el entorno de staging académico AWS. Frontend AWS: accesible en Amazon S3 Static Website. 3.6 Documentos actualizados en repositorio Los siguientes documentos se encuentran en el repositorio como parte del avance de Semana 6: README.md: actualizado con información del proyecto y despliegue AWS. docs/semana-6/auditoria-seguridad.md: estado y mejoras de seguridad mínima del backend. docs/semana-6/auditoria-calidad.md: estado de calidad técnica, cobertura y recomendaciones. docs/semana-6/auditoria-despliegue-profesional.md: propuesta profesional de staging AWS con scripts base. docs/semana-6/checklist-despliegue-profesional.md: checklist de criterios para staging profesional. sonar-project.properties: configuración inicial para SonarQube/SonarCloud sin secretos. scripts/aws/create-cloudfront-frontend.sh: script preparado para creación de distribución CloudFront. scripts/aws/create-budget-alert.sh: script preparado para presupuesto mensual AWS. scripts/aws/put-parameters-example.sh: script base para gestión de secretos en SSM. deploy-aws.sh: actualizado con mejoras de seguridad para futuras recreaciones del entorno. 3.7 Cuentas demo para revisión Estas cuentas corresponden a datos de demostración utilizados exclusivamente para la revisión académica del sistema. No representan usuarios reales ni datos productivos. Rol ADMIN: admin@aulafy.cl / Admin1234 Rol COLEGIO: colegio@aulafy.cl / Colegio1234 Rol PROFESOR: profesor@aulafy.cl / Profesor1234 Rol APODERADO: apoderado@aulafy.cl / Apoderado1234 Rol ESTUDIANTE: estudiante@aulafy.cl / Estudiante1234 3.8 Evidencias sugeridas para adjuntar Las siguientes capturas se recomiendan como evidencia de la entrega de Semana 6: Captura del repositorio GitHub en la rama develop mostrando los commits de Semana 6. Captura del frontend AWS abierto en el navegador (pantalla de login o dashboard). Captura del login funcionando con un usuario demo en el frontend AWS. Captura del endpoint /api/health del backend respondiendo correctamente. Captura de la carpeta docs/semana-6 en GitHub con los archivos de auditoría. Captura opcional de los resultados de npm run test:coverage (tabla de cobertura).

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.