Semana 9

Taller Aplicado de Software

Formato de respuesta EFT

| Nombre estudiante: | Katherine Gisselle Valenzuela Moreno / Sebastián Alberto Briceño Inostroza |
| --- | --- |
| Carrera: Ingeniería en Informática • Sección: TSY2201-S |  |
| Profesor: Alonso Esteban Castillo Pizarro | Fecha: 16 de julio de 2026 |

# Descripción de la actividad

Esta semana se llevará a cabo la evaluación final transversal de la asignatura. Deberás entregar el proyecto que han desarrollado desde la semana 1 hasta la semana 8, incluyendo los ajustes y mejoras solicitados durante el proceso. Además, elaborarás una presentación para explicar el desarrollo del proyecto, siendo una excelente oportunidad para demostrar todo lo que han aprendido.

## Instrucciones específicas

A continuación, deberás detallar los aspectos principales de tu proyecto, los cuales se desarrollaron durante el bimestre. Deberás completar la información que aparece a continuación más los archivos solicitados como evidencia de tu proyecto.

Sigue las siguientes recomendaciones para cada uno de ellos.

Definición del Proyecto: Deberás responder en este formato de respuesta.

Desarrollo del sistema: Un Zip que contenga todos los archivos del desarrollo.

Presentación: PPT que resuma los elementos clave del proyecto.

Importante Tanto el formato de respuesta como las imágenes deberás guardarlas en un Zip y adjuntarlo en la plataforma, tal como se indicó en la Introducción de la semana.

Copia y pega a continuación todo lo desarrollado durante las 8 semanas, aplicando los comentarios y mejoras realizadas por tu docente.

### 1. Definición del proyecto

| 1. Nombre del proyecto | Aulafy — Plataforma Web de Comunicación y Gestión Académica Escolar |
| --- | --- |

2. Descripción del Proyecto

Aulafy es una plataforma web MVP que centraliza la comunicación y gestión escolar para establecimientos de educación básica y media en Chile. Ofrece acceso diferenciado para seis perfiles: Administrador (ADMIN), Colegio, Profesor Jefe (HEAD_TEACHER), Profesor de Asignatura (SUBJECT_TEACHER), Apoderado y Estudiante. Los módulos implementados comprenden autenticación JWT con autorización contextual por rol (role_in_course), muro académico, calendario por tipo de evento, evaluaciones y notas, asistencia diaria, anotaciones conductuales, Chat con múltiples salas por curso (solo HEAD_TEACHER crea/archiva) y reporte de riesgo académico por umbrales. El sistema está desplegado en AWS (S3 Static Website + Elastic Beanstalk + RDS MySQL 8) y validado mediante 99 pruebas automatizadas (Jest, 12 suites) y smoke test de 18 escenarios S8-ST en el entorno académico de staging en AWS.

2. Fundamentación Proyecto

| Relevancia del proyecto | En el mercado educativo chileno, las soluciones disponibles para gestión y comunicación escolar presentan barreras de costo, idioma o falta de adaptación al contexto de establecimientos subvencionados. Aulafy ofrece un MVP funcional que centraliza en una sola plataforma la comunicación (Chat, muro), el seguimiento académico (notas, asistencia, riesgo) y la coordinación (calendario, anotaciones) para los seis perfiles de actor del establecimiento. La siguiente tabla de homologación sitúa a Aulafy respecto a alternativas del mercado: Sistema; Gestión académica; Chat interno; Riesgo acad.; Costo orientativo. Aulafy (MVP); Sí (notas, asist., anotac.); Sí — múlt. salas por curso; Sí — umbral configurable; Open source / AWS educativo. Google Classroom; Tareas y notas básicas; No nativo; No; Gratuito / Gsuite Edu. Microsoft Teams Edu; Tareas (con SIS externo); Sí; No; O365 Educación. Colegium; ERP escolar completo; Limitado; Parcial; Licencia mensual por alumno. Mercado potencial: los establecimientos de educación básica y media en Chile incluyen colegios municipales, particulares subvencionados y de administración delegada, con una matrícula que supera los 2 millones de estudiantes (MINEDUC, s.f.). |
| --- | --- |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto | El proyecto es técnica y económicamente factible, demostrado por su implementación completa en 8 semanas y su despliegue exitoso en AWS: • Stack open-source: Angular, NestJS, MySQL, Jest, Docker Compose, GitHub Actions. • Infraestructura AWS de nivel académico: S3 (estático), Elastic Beanstalk (EB) y RDS MySQL (db.t3.micro, capa gratuita/educativa). • Equipo de 2 integrantes con competencias en desarrollo full-stack, bases de datos y CI/CD. • CI/CD con GitHub Actions: 4 workflows activos (CI backend, CI frontend, deploy EB, deploy S3). • Entorno local reproducible con Docker Compose (schema.sql + seed.sql). • Cronograma de 8 semanas cumplido con 6 pull requests mergeadas y 0 deuda técnica bloqueante. |
| Mercado Objetivo | Establecimientos de educación básica y media en Chile, con foco en colegios que carecen de sistemas integrados de comunicación y gestión académica. Usuarios directos: • ADMIN / COLEGIO: directores, inspectores y coordinadores académicos. • HEAD_TEACHER: profesores jefes con acceso integral al curso. • SUBJECT_TEACHER: docentes de asignatura con acceso académico acotado. • APODERADO: padres, madres y tutores legales. • ESTUDIANTE: alumnos del establecimiento. El mercado potencial comprende establecimientos de educación básica y media en Chile, especialmente aquellos municipales y particulares subvencionados que requieren soluciones integradas de bajo costo para comunicación y gestión escolar. Cada establecimiento puede concentrar decenas de docentes, cientos de estudiantes y sus respectivos apoderados. |

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivo general y específicos del proyecto. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma web MVP de comunicación y gestión académica escolar que centralice la interacción entre los actores del sistema educativo (administración, docentes, apoderados y estudiantes), mediante módulos funcionales con control de acceso contextual por rol, desplegada en infraestructura cloud (AWS) y validada mediante pruebas automatizadas y smoke test de 18 escenarios S8-ST en el entorno académico de staging en AWS. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | OE1. Diseñar e implementar una interfaz web responsive con navegación diferenciada para seis perfiles de usuario (ADMIN, COLEGIO, HEAD_TEACHER, SUBJECT_TEACHER, APODERADO, ESTUDIANTE), asegurando accesibilidad y usabilidad en entornos escolares. OE2. Implementar un sistema de autenticación JWT con control de roles generales y autorización contextual por curso mediante el campo role_in_course (HEAD_TEACHER / SUBJECT_TEACHER), garantizando que cada perfil acceda exclusivamente a las funciones que le corresponden. OE3. Desarrollar módulos funcionales de gestión académica (muro, calendario, evaluaciones, asistencia, anotaciones, Chat con múltiples salas y riesgo académico) que cubran los procesos de comunicación y seguimiento del establecimiento. OE4. Desplegar la solución en infraestructura AWS (S3, Elastic Beanstalk, RDS MySQL) con pipelines de integración y entrega continua mediante GitHub Actions, garantizando disponibilidad verificable en el entorno académico de staging en AWS. OE5. Validar la calidad del sistema mediante 99 pruebas unitarias automatizadas en 12 suites (Jest), documentar y corregir un mínimo de 10 defectos detectados durante el ciclo de desarrollo, y ejecutar un smoke test de 18 escenarios S8-ST en el entorno académico de staging en AWS. |
| Cumplimiento de objetivos | Objetivo; Resultado alcanzado; Evidencia; Cumplimiento; Observación. Objetivo General: Desarrollar MVP de gestión académica escolar en AWS; Sistema completo desplegado en el entorno académico de staging en AWS: 10 módulos, 6 roles, 99 tests aprobados, smoke test 18/18; Commits 7689d20, 265b2cb; URLs en T14/T15; reporte Jest; LOGRADO 100%; Completado en 8 sprints; sin deuda técnica bloqueante. OE1: Interfaz responsive con navegación diferenciada para 6 perfiles; SPA Angular 21 con rutas y componentes por perfil; AuthGuard y RoleGuard implementados; 36 capturas de pantalla (S8); video demostración 4 min 29 s; LOGRADO 100%; Componentes standalone; diseño responsive validado. OE2: JWT + role_in_course con acceso exclusivo por perfil; JwtStrategy + RolesGuard + validación role_in_course corregida post DEF-001 y DEF-007; Commits 5d05e41, 265b2cb; chat.service.spec.ts; smoke test S8-ST-09; LOGRADO 100%; Autorización contextual por curso implementada y verificada. OE3: Módulos funcionales de gestión académica y Chat; 10 módulos NestJS: auth, users, courses, chat (múlt. salas), academic, attendance, annotations, calendar, risk, notifications; Código fuente en GitHub; capturas de módulos operativos en AWS; LOGRADO 100%; Chat con múltiples salas implementado en S8 (PR #6). OE4: Despliegue en AWS con CI/CD mediante GitHub Actions; S3 + Elastic Beanstalk + RDS MySQL activos. 4 workflows CI/CD en verde. Health: 190 ms promedio; URLs T15; GitHub Actions history; Lighthouse 75/100; EB dashboard; LOGRADO 100%; Despliegue continuo activo desde semana 7. OE5: 99 pruebas automatizadas, 10 defectos documentados, smoke test 18/18 S8-ST en staging AWS; 99/99 tests aprobados (Jest, 12 suites), 10 DEF documentados y corregidos, 18/18 smoke test S8-ST en staging AWS; Reporte Jest; RESULTADOS_SMOKE_TEST_SEMANA8.docx; tabla DEF en T8; LOGRADO 100%; Cobertura branches 48,12% documentada como deuda técnica conocida. |

5. Descripción de la Metodología

Enfoque y proceso Se utilizó un enfoque iterativo e incremental organizado en 8 sprints semanales. Cada semana incluyó: planificación de funcionalidades, implementación, revisión de calidad, corrección de defectos y entrega de documentación. El control de versiones se gestionó con GitFlow: rama develop como integración principal y ramas feature/ y fix/ para el desarrollo paralelo. Las pull requests requirieron revisión antes del merge. Distribución de responsabilidades Katherine Gisselle Valenzuela Moreno: • Desarrollo full-stack: lideró la implementación de backend NestJS (todos los módulos: auth, users, courses, chat, academic, attendance, annotations, calendar, risk, notifications) y frontend Angular (todos los componentes por perfil). • CI/CD: 4 workflows GitHub Actions (CI backend, CI frontend, deploy EB, deploy S3). Módulo Chat completo con múltiples salas y control de roles por role_in_course (semana 8). • QA y pruebas: diseño de suite Jest, smoke test S8-ST (18 escenarios), registro y corrección de DEF-001 a DEF-010. • Documentación S4, S8. Gestión del repositorio, revisión de PR y coordinación del proyecto. Sebastián Alberto Briceño Inostroza: • Participación en módulos backend (S3–S6): scaffold inicial de users/courses (S3), diseño del modelo de datos (S4), módulos de asistencia, anotaciones y riesgo (S6). • Infraestructura AWS (semana 7): configuración S3 Static Website, Elastic Beanstalk y RDS MySQL; scripts de despliegue y cierre de fases de comunicaciones e infraestructura. • Fix frontend (semana 7–8): actualización reactiva de la UI tras respuestas HTTP en módulos Chat, Riesgo y Usuarios. • Documentación semana 7: evidencias AWS, capturas de despliegue y DOCX oficial S7. Resultados de la metodología • 8 semanas de entregas verificables con documentación acumulada. • 6 pull requests mergeadas en develop (PR #1 a #6). • 10 defectos detectados, documentados y corregidos durante el ciclo. • 99 pruebas automatizadas aprobadas en 12 suites (cobertura 69,30% statements). • Sistema desplegado en AWS y verificado con smoke test de 18 escenarios S8-ST (18/18 APROBADO) en el entorno académico de staging. • 4 workflows de GitHub Actions activos para CI/CD continuo.

6. Tecnologías a utilizar

Capa; Tecnología; Versión; Uso en el proyecto. Frontend; Angular + TypeScript; 21.2.x; SPA con standalone components, navegación por roles. Frontend; HTML5 / CSS3 / SCSS; —; Estilos, layouts responsive por perfil. Backend; NestJS + TypeScript; 11.x; API REST modular, decoradores, guards, pipes. Runtime; Node.js; 22.x; Servidor de ejecución backend y deploy en EB. ORM; TypeORM; —; Mapeo objeto-relacional, repositorios y migraciones. Base de datos; MySQL 8; 8.x; 21 tablas con FK, índices y role_in_course. Autenticación; JWT (jsonwebtoken); —; Tokens firmados, RolesGuard y guards contextuales. Testing; Jest + Supertest; —; 99 tests / 12 suites, cobertura statements 69,30%. Contenedores local; Docker Compose; —; Entorno local con MySQL: schema.sql + seed.sql. CI/CD; GitHub Actions; —; 4 workflows: CI backend, CI frontend, deploy EB, deploy S3. Hosting frontend; Amazon S3; —; Static Website, HTTP público. Hosting backend; AWS Elastic Beanstalk; —; Node.js 22, Amazon Linux 2023. Base de datos hosting; Amazon RDS; —; MySQL 8, db.t3.micro, endpoint privado. Doc. API; Swagger / OpenAPI; —; Disponible en /api/docs en AWS.

7. Arquitectura

Arquitectura cliente-servidor de 3 capas con monolito modular en backend Capa de presentación (Frontend): SPA Angular compilada como archivos estáticos, servida desde Amazon S3 Static Website. El frontend consume la API REST mediante peticiones HTTP y gestiona el estado de sesión con JWT almacenado en localStorage. La navegación está protegida por AuthGuard y RoleGuard de Angular. La imagen de arquitectura se adjunta como evidencia en la carpeta docs/semana_8. Capa de aplicación (Backend): API REST NestJS organizada en 10 módulos internos: auth, users, courses, chat, academic, attendance, annotations, calendar, risk, notifications. Monolito modular con separación de responsabilidades mediante controller/service/dto/entity. La autenticación utiliza JwtStrategy con guards: RolesGuard valida el rol JWT y los servicios individuales validan role_in_course para autorización contextual por curso. Desplegado en AWS Elastic Beanstalk (Node.js 22, Amazon Linux 2023). Capa de datos (Base de datos): MySQL 8 gestionado con TypeORM, desplegado en Amazon RDS (endpoint privado). El esquema incluye 21 tablas con relaciones FK explícitas, claves primarias BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT y el campo role_in_course VARCHAR(30) en course_teachers. Los scripts schema.sql y seed.sql están incluidos en el ZIP de entrega. Decisiones de arquitectura relevantes: • No se usan microservicios: monolito modular coherente con el alcance MVP y el tamaño del equipo. • No se usa ECS ni CloudFront: EB y S3 son suficientes para el staging académico. • Sin WebSockets: Chat implementado vía REST (requiere recarga manual para nuevos mensajes). • HTTP en staging: HTTPS no activo en el entorno académico actual. • Telegram como servicio interno backend opcional: no expuesto en la UI del MVP.

8. Planes

PLAN DE CALIDAD Objetivo: Asegurar código, arquitectura y proceso de calidad en cada sprint. Responsables: Katherine Valenzuela (revisión de código, QA); Sebastián Briceño (infraestructura, CI). Actividades realizadas: • Revisión de pull requests obligatoria antes del merge a develop. • Ejecución de suite Jest en cada PR (CI backend workflow). • Validación TypeScript strict mode en cada compilación. • Verificación de cobertura mínima 60% en statements antes de entrega. • Inspección de variables de entorno sensibles (0 secrets en repositorio). Métricas y controles: • Cobertura statements ≥ 60% → logrado: 69,30%. • 0 PR mergeadas sin revisión → logrado: 6/6 PR revisadas. • 0 secrets en repositorio → logrado: .env en .gitignore. • Workflows CI/CD en verde → logrado: 4/4 activos. Resultado: 99 pruebas en verde, 69,30% cobertura statements, 0 credenciales expuestas. Evidencia: Reporte Jest (npm test --coverage); historial de PRs en GitHub; logs GitHub Actions. Análisis estático complementario (SonarQube Cloud, rama develop): mantenibilidad A (35 issues); fiabilidad C (13 issues); seguridad E (12 issues); duplicación 13,9 %. Quality Gate no superado por hallazgos de seguridad, fiabilidad y ausencia de importación del reporte Jest. La ausencia de cobertura en SonarQube no refleja ausencia de pruebas: el proyecto cuenta con 99/99 tests Jest aprobados (reporte independiente). Estos hallazgos se registran como deuda técnica posterior al cierre funcional del MVP. Desviaciones / lecciones aprendidas: Cobertura branches (48,12%) y funciones (59,66%) inferior al objetivo inicial de 60% en esas métricas. Documentado como deuda técnica para iteración futura. En próximos proyectos: agregar branch coverage como gate de PR desde la semana 2; integrar importación del reporte de cobertura en el workflow de SonarQube desde la semana 2. PLAN DE PRUEBAS Objetivo: Validar la funcionalidad del sistema con pruebas automatizadas y smoke test de 18 escenarios S8-ST en el entorno académico de staging en AWS. Responsables: Katherine Valenzuela (diseño de pruebas, smoke test, registro de defectos); Sebastián Briceño (CI integration). Actividades realizadas: • Implementación de 12 suites Jest con 99 pruebas unitarias (backend NestJS). • Ejecución de smoke test de 18 escenarios S8-ST en el entorno académico de staging en AWS (2026-07-13). • Registro, clasificación y corrección de 10 defectos (DEF-001 a DEF-010). • Verificación de regresión post-corrección en cada defecto. Métricas: • ≥ 95% pruebas aprobadas → logrado: 99/99 (100%). • Smoke test S8-ST ≥ 90% aprobado → logrado: 18/18 (100%). • ≥ 10 defectos documentados → logrado: 10 defectos (DEF-001 a DEF-010). • Cobertura statements: 69,30% / Branches: 48,12% / Functions: 59,66% / Lines: 68,24%. Resultado: 99/99 pruebas aprobadas, 18/18 smoke test S8-ST, 10 defectos corregidos (semanas 6 a 8). Evidencia: Reporte Jest; RESULTADOS_SMOKE_TEST_SEMANA8.docx; tabla DEF-001 a DEF-010 a continuación. Desviaciones / lecciones: La cobertura de branches del 48,12% indica que flujos de error no están cubiertos en módulos periféricos. La retroalimentación docente S8 (esperaba ≥ 10 defectos en el formato) fue incorporada en este documento EFT con 10 defectos completos. Registro de defectos — DEF-001 a DEF-010 (detalle completo): ID; Semana; Módulo; Descripción; Gravedad; Commit; Estado. DEF-001; S8; Chat/Permisos; SUBJECT_TEACHER accede al Chat sin rol HEAD_TEACHER en course_teachers; CRÍTICA; 5d05e41; CORREGIDO. DEF-002; S8; Auth/Logout; APODERADO y ESTUDIANTE no redirigen a /login al cerrar sesión; MAYOR; 754846e; CORREGIDO. DEF-003; S8; Chat/Frontend; Chat de HEAD_TEACHER no carga la lista de salas al recargar la página; MAYOR; 754846e; CORREGIDO. DEF-004; S8; Chat/Frontend; Callback asíncrono usaba this.selectedRoomId sin capturar el ID al inicio; botón activo durante la petición; MENOR; 265b2cb; CORREGIDO. DEF-005; S8; Chat/UI; Botón "Cerrar sala" ejecutaba eliminación lógica (active=false) sin confirmación; texto ambiguo; MENOR; 265b2cb; CORREGIDO. DEF-006; S7; Auth/Docs; Credencial profesor@aulafy.cl ambigua: no distingue HEAD_TEACHER de SUBJECT_TEACHER; MENOR; 7689d20; CORREGIDO. DEF-007; S8; Asistencia/Anotaciones; SUBJECT_TEACHER recibe error genérico en Asistencia y Anotaciones; backend expone guardianId/studentUserId al listar alumnos para SUBJECT_TEACHER; MAYOR; 479ec36; CORREGIDO. DEF-008; S6; Notif./UI; Checkbox "Activar Telegram" visible en calendario aunque Telegram no está disponible; MENOR; 754846e; CORREGIDO. DEF-009; S8; Chat/Validación; CreateRoomDto sin @MaxLength(160): bypass de validación posible vía API directa; MENOR; 265b2cb; CORREGIDO. DEF-010; S8; Chat/Validación; Nombres de sala duplicados diferenciados solo por mayúsculas/espacios son aceptados; MENOR; 265b2cb; CORREGIDO. Detalle completo por defecto: DEF-001 — Chat / Permisos — CRÍTICA — CORREGIDO Descripción: SUBJECT_TEACHER listaba salas y mensajes del Chat sin tener role_in_course = HEAD_TEACHER en el curso. Usuarios afectados: SUBJECT_TEACHER (acceso indebido); HEAD_TEACHER (comunicaciones expuestas). Causa raíz: ChatService.findAllRooms() usaba únicamente JwtAuthGuard; no consultaba course_teachers.role_in_course. Cualquier docente con token válido pasaba los guards. Corrección: Se agregó consulta a course_teachers en ChatService: role_in_course === 'HEAD_TEACHER' requerido para acceder al Chat del curso. Commit/PR: 5d05e41 (fix: restrict chat access to HEAD_TEACHER role_in_course) Prueba de regresión: chat.service.spec.ts — 'SUBJECT_TEACHER should receive 403 on chat endpoints'. 99/99 sin regresión. Evidencia: DEF-001 en RESULTADOS_SMOKE_TEST_SEMANA8.docx; smoke test S8-ST-14 (menú restringido SUBJECT_TEACHER — APROBADO) y S8-ST-15 (ruta directa Chat bloqueada — APROBADO). Prueba automatizada: chat.service.spec.ts (suite completa 99 tests en verde). DEF-002 — Auth / Logout — MAYOR — CORREGIDO Descripción: Al ejecutar logout, APODERADO y ESTUDIANTE permanecían en la última vista con token invalidado; no redirigían a /login. Usuarios afectados: APODERADO, ESTUDIANTE (datos educativos visibles post-logout). Causa raíz: AuthService.logout() borraba el token pero el router de Angular solo redirigía para roles STAFF (ADMIN, COLEGIO, HT, ST); los roles familiares no activaban la redirección. Corrección: AuthService.logout() unificado: router.navigate(['/login']) para todos los roles sin condición. Commit/PR: 754846e (fix: unified logout redirect for all roles) Prueba de regresión: S8-ST-06 (logout y protección posterior del APODERADO → redirige a /login y bloquea URL anterior) y S8-ST-08 (logout y protección posterior del ESTUDIANTE → redirige a /login y bloquea URL anterior). Ambos APROBADO. Nota: S8-ST-05 y S8-ST-07 verifican solo la visibilidad del botón Salir. Evidencia: Capturas escenarios S8-ST-06 y S8-ST-08 en SMKT S8 (tabla 1). DEF-003 — Chat / Frontend — MAYOR — CORREGIDO Descripción: ChatComponent de HEAD_TEACHER mostraba pantalla vacía al recargar (F5); no cargaba la lista de salas del curso. Usuarios afectados: HEAD_TEACHER (imposible usar Chat tras recarga sin re-login). Causa raíz: ChatComponent.ngOnInit() ejecutaba getRoom() sincrónicamente antes de que JwtAuthGuard completara la verificación asíncrona; API respondía 401 por timing. Corrección: ngOnInit() reorganizado con async/await; espera la resolución del guard antes de invocar la API de salas. Commit/PR: 754846e (fix: chat initialization awaits guard resolution) Prueba de regresión: Smoke test S8-ST-10 (recarga directa de Chat → HEAD_TEACHER carga salas y mensajes correctamente). APROBADO. Evidencia: Captura S8-ST-10 antes y después en SMKT S8 (tabla 2). DEF-004 — Chat / Frontend — MENOR — CORREGIDO Descripción: Al ejecutar "Eliminar sala", el callback del observable usaba this.selectedRoomId para filtrar la lista resultante. Si el usuario cambiaba de sala entre el clic y la resolución de la petición, el ID apuntaba a la sala equivocada y la UI no actualizaba correctamente. Además, el botón no se deshabilitaba durante la petición, permitiendo clics múltiples en rápida sucesión. Usuarios afectados: HEAD_TEACHER (error inesperado al archivar). Causa raíz: ChatComponent.archiveRoom() leía this.selectedRoomId dentro del callback asíncrono, no en el momento del clic; si el usuario cambiaba de sala durante la petición, el ID capturado correspondía a la sala nueva. El botón y el selector permanecían activos durante la operación. Corrección: Frontend (chat.ts): (1) const roomId = this.selectedRoomId captura el ID antes del flujo asíncrono; (2) [disabled]="archivingRoom" deshabilita el botón de eliminación y el selector de salas durante la petición; (3) confirm() muestra diálogo de confirmación antes de iniciar la operación. Commit/PR: 265b2cb (feat: completar gestión de salas por profesor jefe) Prueba de regresión: Smoke test S8-ST-12 (HEAD_TEACHER elimina sala → confirm dialog aparece → sala desaparece del selector). APROBADO. El selector queda deshabilitado durante la operación. Evidencia: Código fuente chat.ts método archiveRoom() en GitHub (commit 265b2cb). Smoke test S8-ST-12 en SMKT S8 (tabla 2). DEF-005 — Chat / UI — MENOR — CORREGIDO Descripción: Botón "Cerrar sala" en la gestión de salas ejecutaba la eliminación lógica de la sala (active = false) sin confirmación explícita y con texto semánticamente ambiguo. Usuarios afectados: HEAD_TEACHER (riesgo de archivar sala por error sin posibilidad de deshacer). Causa raíz: El texto "Cerrar" implica un cierre temporal reversible; la operación real es una eliminación lógica (active = false en base de datos). Sin diálogo de confirmación, el HEAD_TEACHER podía eliminar salas por error sin aviso previo. Corrección: Botón renombrado a "Eliminar sala"; se agrega confirm() con mensaje "¿Eliminar la sala '...' ? Dejará de estar disponible, pero el historial se conservará para auditoría." La operación es una eliminación lógica (active = false), no una eliminación física de la base de datos. Commit/PR: 265b2cb (feat: rename close-room button and add confirmation modal) Prueba de regresión: Smoke test S8-ST-12 (HEAD_TEACHER selecciona "Eliminar sala" → confirm dialog aparece → sala desaparece del selector). APROBADO. Evidencia: Captura comparativa UI antes/después en SMKT S8. DEF-006 — Auth / Documentación — MENOR — CORREGIDO Descripción: El seed.sql usaba profesor@aulafy.cl como email del usuario HEAD_TEACHER, sin diferenciar del SUBJECT_TEACHER; la documentación heredó el email ambiguo. Usuarios afectados: Evaluadores y auditores del sistema (interpretación incorrecta de roles docentes). Causa raíz: El seed original no distinguió emails por subtipo de docente; profesor@ era suficiente en el MVP inicial pero generó confusión al agregar SUBJECT_TEACHER. Corrección: Seed actualizado: profesor.jefe@aulafy.cl (HEAD_TEACHER) y profesor.asignatura@aulafy.cl (SUBJECT_TEACHER). Documento S3 corregido. Commit/PR: 7689d20 (docs: actualizar credenciales de docentes en seed y documentación) Prueba de regresión: Prueba complementaria ST-15 (selector de login sin profesor@aulafy.cl — solo muestra admin, colegio, profesor.jefe, profesor.asignatura). APROBADO. Evidencia: S3 sección credenciales actualizada; prueba complementaria ST-15 en SMKT S8 (tabla complementaria, fila 15). DEF-007 — Asistencia / Anotaciones — MAYOR — CORREGIDO Descripción: Al navegar a Asistencia o Anotaciones de un curso, SUBJECT_TEACHER recibía el mensaje genérico "No fue posible cargar la información. Intenta nuevamente." en lugar de una respuesta silenciosa vacía. Adicionalmente, el backend entregaba los campos guardianId y studentUserId al listar estudiantes para SUBJECT_TEACHER, exponiendo datos de contacto de apoderados. Usuarios afectados: SUBJECT_TEACHER (experiencia de error confusa en módulos legítimamente restringidos); apoderados (datos de contacto expuestos sin autorización). Causa raíz: Frontend — AttendanceComponent y AnnotationsComponent no distinguían el código 403 de otros errores; un 403 esperado (acceso restringido) se procesaba igual que un error de red. Backend — CoursesService no filtraba guardianId ni studentUserId para SUBJECT_TEACHER al listar estudiantes. Corrección: Frontend (attendance.ts, annotations.ts): error handlers capturan status 403 específicamente y establecen colecciones vacías sin mostrar mensaje de error. Backend (courses.service.ts): validación isSubjectTeacherRole nulifica guardianId y studentUserId en la respuesta para SUBJECT_TEACHER. Commit/PR: 479ec36 (fix: acceso graceful de SUBJECT_TEACHER en asistencia y anotaciones) Prueba de regresión: courses.service.spec.ts — tests actualizados para verificar filtrado de guardianId y studentUserId para SUBJECT_TEACHER (5 líneas modificadas). Validación visual: smoke test S8-ST-14 APROBADO. Evidencia: courses.service.ts (filtrado guardianId/studentUserId para SUBJECT_TEACHER); attendance.ts y annotations.ts (manejo HTTP 403 específico); courses.service.spec.ts. Smoke test S8-ST-14 como evidencia complementaria del menú restringido (no demuestra el filtrado de campos). DEF-008 — Notificaciones / UI — MENOR — CORREGIDO Descripción: CalendarComponent mostraba checkbox "Activar notificación Telegram" operativo visualmente pero sin efecto real en el MVP. Usuarios afectados: HEAD_TEACHER, ADMIN (expectativa de funcionalidad no disponible en frontend). Causa raíz: El componente heredó el checkbox de una versión de diseño que incluía Telegram; el servicio backend existe pero no está conectado a la UI del MVP. Corrección: Checkbox ocultado en CalendarComponent (display:none con nota "Notificaciones Telegram próximamente"). Commit/PR: 754846e (fix: hide telegram checkbox in calendar UI) Prueba de regresión: Prueba complementaria ST-14 (Telegram no visible en UI — formulario de evento sin checkbox notifyTelegram). APROBADO. Evidencia: Captura del calendario actualizado en SMKT S8 (prueba complementaria ST-14, tabla complementaria). DEF-009 — Chat / Validación — MENOR — CORREGIDO Descripción: CreateRoomDto.name sin @MaxLength(160): la validación existía solo en el input HTML del frontend; bypass trivial vía Postman o curl. Usuarios afectados: HEAD_TEACHER; sistema (potencial inyección de strings muy largos en BD). Causa raíz: DTO sin decorador @MaxLength(); ValidationPipe de NestJS no interceptaba nombres largos al llegar directamente por API. Corrección: @MaxLength(160) agregado en CreateChatRoomDto.name (junto a @IsNotEmpty() y @IsString() ya presentes en backend/aulafy-api-nest/src/chat/dto/create-chat-room.dto.ts). ValidationPipe global de NestJS intercepta nombres superiores a 160 caracteres. Commit/PR: 265b2cb (feat: add MaxLength and MinLength to CreateRoomDto) Prueba de regresión: backend/aulafy-api-nest/test/chat/create-chat-room.dto.spec.ts — 'nombre de exactamente 160 caracteres es valido' (0 errores de validación) y 'nombre de 161 caracteres genera error de maxLength' (constraint maxLength presente). Tests en verde. Evidencia: backend/aulafy-api-nest/src/chat/dto/create-chat-room.dto.ts (@MaxLength(160) verificado en código); backend/aulafy-api-nest/test/chat/create-chat-room.dto.spec.ts (tests de 160 y 161 caracteres). DEF-010 — Chat / Validación — MENOR — CORREGIDO Descripción: Nombres de sala "Chat General" y "chat general" (mismo curso) eran aceptados como salas distintas; duplicación confusa. Usuarios afectados: HEAD_TEACHER (lista de salas con duplicados visualmente similares). Causa raíz: ChatService.createRoom() no normalizaba el nombre antes de la consulta de unicidad; la comparación de strings en la cláusula WHERE distinguía mayúsculas de minúsculas, permitiendo "Chat General" y "chat general" como salas distintas en el mismo curso. Corrección: ChatService.createRoom() normaliza el nombre con request.name.trim(); la consulta de unicidad usa LOWER(room.name) = LOWER(:name) con filtros courseId y active = true; lanza ConflictException ("Ya existe una sala activa con ese nombre para este curso") si existe duplicado. Commit/PR: 265b2cb (feat: case-insensitive unique room names) Prueba de regresión: chat.service.spec.ts — 'should prevent case-insensitive duplicate room names'. Test en verde. Evidencia: Código en backend/aulafy-api-nest/src/chat/chat.service.ts (método createRoom, consulta LOWER). Prueba complementaria ST-09 (HEAD_TEACHER intenta crear "comunicaciones GENERALES" → error de duplicado visible). APROBADO. PLAN DE RIESGOS Objetivo: Identificar, evaluar y mitigar riesgos que puedan comprometer el desarrollo, calidad o entrega. Responsables: Sebastián Briceño (riesgos de despliegue e infraestructura); Katherine Valenzuela (riesgos de calidad y documentación). Riesgo; Prob.; Impacto; Mitigación; Resultado / Estado. Fallo de instancia AWS EB durante defensa; Baja; Alto; Video S8 (4 min 29 s) + 36 capturas smoke test como respaldo completo.; Video grabado; capturas incluidas en evidencias. MITIGADO. Latencia alta en RDS bajo carga; Media; Medio; Health endpoint monitoreado; db.t3.micro estable.; Promedio 190,97 ms en 18 escenarios S8-ST. MITIGADO. Lockfile npm incompatible en CI Linux; Alta; Bajo; npm install en lugar de npm ci en ambos workflows; package-lock.json actualizado.; 4/4 workflows en verde. MITIGADO. Cobertura branches baja (< 60%); Alta; Medio; Flujos críticos priorizados en módulos de mayor riesgo.; 48,12% ramas — DOCUMENTADO como deuda técnica. Sin impacto en funcionalidad.. Pérdida de datos en RDS; Baja; Alto; schema.sql + seed.sql en repositorio: reconstrucción del entorno local mediante Docker Compose.; Scripts validados en Docker Compose local. MITIGADO. Desincronización de documentación vs código; Media; Medio; Revisión cruzada de cada documento contra el código antes de la entrega S8.; DEF-006 detectado y corregido (email seed vs documentación). MITIGADO. Desviaciones / lecciones: La cobertura de branches fue el único riesgo de calidad no mitigado completamente. En futuros proyectos: definir umbral de branches ≥ 60% como gate obligatorio desde la semana 2. PLAN DE COMUNICACIONES Objetivo: Mantener comunicación efectiva y documentada entre el equipo y con el docente durante los 8 sprints. Responsables: Ambos integrantes. Actividades realizadas: • Coordinación diaria mediante GitHub Issues + mensajería instantánea. • Revisión semanal del avance antes de cada entrega al LMS. • Entrega de documentación semanal en el LMS institucional Duoc UC. • Commit messages descriptivos con convención semántica (feat/fix/docs/refactor). • Retroalimentación docente revisada y aplicada en el sprint siguiente. Métricas: • 8/8 entregas semanales completadas. • ≥ 1 commit descriptivo por día de desarrollo activo. • Retroalimentación S8 (93/100) incorporada en EFT con 10 defectos completos. Resultado: 8 semanas de entregas completas, historial Git verificable, retroalimentación aplicada. Evidencia: LMS Duoc UC; historial commits develop en GitHub; correos institucionales. Desviaciones / lecciones: La retroalimentación de S8 (esperaba ≥ 10 defectos) fue incorporada en este documento EFT con 10 defectos completos y detallados. Canal de comunicación con docente efectivo.

9. Plan de trabajo

| PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable (planificado) | Entregable | Observaciones |
| S1: Definición y diseño | Definición del proyecto, análisis de requerimientos, wireframes, arquitectura inicial, modelo de datos preliminar. | VS Code, Figma, GitHub, draw.io | Semana 1 (5 días) | Katherine y Sebastián | Documento S1, mapa de navegación inicial, diagrama de arquitectura | Alcance acordado con docente; GitFlow definido desde el inicio. |
| S2: Setup e infraestructura base | Configuración del repositorio, Docker Compose, scaffold NestJS y Angular, módulo Auth JWT. | GitHub, Docker, npm, VS Code | Semana 2 (5 días) | Sebastián (infra), Katherine (auth) | Auth funcional, repositorio configurado, Docker operativo | Primera PR mergeada. Base para todos los módulos posteriores. Distribución inicial; Katherine integró la implementación final de todos los módulos backend. |
| S3: Módulos académicos core | Desarrollo de Usuarios, Cursos, Muro académico, Calendario y Evaluaciones en backend y frontend. | VS Code, Postman, NestJS CLI | Semana 3 (5 días) | Sebastián (users/courses), Katherine (academic/calendar) | Documento S3, API CRUD de módulos core funcionando | Sin despliegue aún; pruebas locales con Docker. |
| S4: Diseño de UI y modelo de datos | Mockups completos de 17 pantallas, modelo ER definitivo (21 tablas), schema.sql, seed.sql. | Figma, MySQL Workbench, draw.io | Semana 4 (5 días) | Katherine (diseño UI), Sebastián (BD) | Documento S4, 17 mockups, diagrama ER, schema.sql y seed.sql | role_in_course definido como VARCHAR(30) en esta semana. |
| S5: Frontend Angular completo | Implementación de todos los componentes Angular por perfil, guards de navegación, interceptores. | Angular CLI, VS Code | Semana 5 (5 días) | Katherine | SPA Angular funcional en entorno local | Componentes compartidos reutilizables; diseño responsive validado. |
| S6: Asistencia, anotaciones y riesgo | Módulos de seguimiento académico: asistencia diaria, anotaciones conductuales y reporte de riesgo (umbral 4.0/85%). | VS Code, Postman, Jest | Semana 6 (5 días) | Sebastián | Módulos aprobados en pruebas automáticas | DEF-008 (Telegram en UI) detectado y documentado. Sebastián lideró el sprint de seguimiento; Katherine validó e integró los módulos al stack. |
| S7: Despliegue AWS y CI/CD | Configuración S3, Elastic Beanstalk, RDS, 4 workflows GitHub Actions, smoke test inicial. | AWS Console, GitHub Actions, Postman | Semana 7 (5 días) | Sebastián (infra), Katherine (QA) | Sistema desplegado en AWS, CI/CD activo, smoke test preliminar | DEF-006 (credencial profesor@) detectado. Latencia validada. |
| S8: Chat, QA final y entrega sumativa 2 | Módulo Chat múltiples salas, registro y corrección de 10 defectos (semanas 6 a 8), smoke test S8-ST final 18/18, documentación S8. | VS Code, AWS, Jest, Postman | Semana 8 (5 días) | Katherine (Chat/QA), Sebastián (infra/docs) | Chat funcional, 99 tests, smoke test aprobado, documentación S8 completa | DEF-001 a DEF-005, DEF-007, DEF-009, DEF-010 corregidos. 93/100 en S8. |

10. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Final | Documento S3 (actualizado S8) | Descripción del proyecto en estado final S8: arquitectura AWS, módulos, roles y Chat. | Consolida los 9 elementos de la EXP1 aplicando la retroalimentación del profesor. |
| Final | Documento S4 (actualizado S8) | Modelo ER completo (21 tablas, 2 diagramas), mockups, mapa de navegación por rol. | Evidencia del diseño visual y de datos implementado en el sistema. |
| Final | Resultados smoke test S8 | 18 escenarios S8-ST ejecutados en el entorno académico de staging en AWS el 2026-07-13; 10 defectos documentados con commit (semanas 6 a 8). | Valida el sistema en el entorno académico de staging en AWS con evidencia fotográfica. |
| Final | TSY2201_S9_Formato_respuesta_EFT (este documento) | Consolidación de todos los elementos del proyecto con retroalimentación aplicada. | Documento institucional exigido por la pauta EFT. |
| Final | Reporte Jest (99 tests / 12 suites) | Salida de npm test --coverage: 69,30% statements, todos los tests en verde. | Evidencia cuantitativa de la calidad del código backend. |
| Final | Código fuente (ZIP Desarrollo_proyecto_grupo8_semana_9.zip) | Backend NestJS, frontend Angular, database scripts, workflows, docker-compose, README. | Permite verificar la implementación completa y ejecutar el sistema localmente. |
| Final | schema.sql + seed.sql + migraciones | 21 tablas con FK, role_in_course, chat_rooms, chat_messages. Seed con 6 usuarios demo. | Evidencia del modelo de datos implementado y reproducibilidad del entorno. |
| Final | Diagramas ER (2 PNGs) | Diagrama 1: identidad/estructura (11 tablas). Diagrama 2: actividad/chat (10 tablas). | Visualización del modelo de datos con relaciones, FK y cardinalidades. |
| Final | 36 capturas de pantalla (smoke test, Chat, rendimiento) | Capturas del sistema en AWS: módulos por rol, Chat activo, métricas EB y RDS. | Evidencia visual del sistema funcionando en el entorno académico de staging en AWS. |
| Final | Reporte de rendimiento AWS | Lighthouse 75/100, health 190,97 ms promedio, EB CPU 0,31%, RDS 4 conexiones activas. | Valida el rendimiento del sistema desplegado bajo condiciones reales de uso. |
| Final | videoS8.mp4 | Demostración operativa del sistema Aulafy desplegado en AWS al cierre de Semana 8. Cubre navegación por perfiles, módulos implementados y operación del sistema en staging. | Evidencia audiovisual complementaria: confirma que el sistema era funcional al cierre de Semana 8. No reemplaza el video de presentación final EFT (Aulafy_EFT_Grupo8_video.mp4). |
| Final | Reporte GitHub Actions (CI/CD) | 4 workflows activos: CI backend, CI frontend, deploy EB, deploy S3. | Evidencia de integración y entrega continua con calidad verificable. |
| Final | Aulafy_EFT_Grupo8.pptx | Presentación final EFT de Aulafy, estructurada para una exposición técnica de máximo 15 minutos y participación equitativa de ambos integrantes. | Resume el problema, objetivos, metodología, arquitectura, funcionalidades, calidad, rendimiento, evidencias y resultados del proyecto. |
| Pendiente de grabación final | Aulafy_EFT_Grupo8_video.mp4 | Grabación final de la presentación EFT, máximo 15 minutos, con participación equitativa y visibilidad de ambos integrantes. | Evidencia de dominio del proyecto y capacidad de comunicación técnica. |

3. Desarrollo del proyecto

Deberás entregar todas las evidencias del proyecto. Genera un ZIP con ellos y guárdalos con el nombre: Desarrollo_proyecto_grupoX_semana_9. Dentro del archivo comprimido deberá tener la siguiente estructura:

| # Nombre del proyecto | # Desarrollo_proyecto_grupo8_semana_9.zip (dentro: carpeta Aulafy/ con 3 subdirectorios) |
| --- | --- |
| # Presentación del proyecto | # Aulafy_EFT_Grupo8.pptx • Aulafy_EFT_Grupo8.pdf (pendiente de exportación) • Aulafy_EFT_Grupo8_video.mp4 (pendiente de grabación) |
| # Evidencias de Documentación | # TSY2201_S9_Formato_respuesta_EFT_Aulafy.docx • Documentos S1 a S8 • Resultados smoke test • Diagramas ER (PNG) • Capturas (36 PNG) • videoS8.mp4 • Reporte Jest (txt/html) • Reporte rendimiento AWS |
| # Presentación del sistema | # Capturas del sistema en el entorno de staging AWS (36 PNG): módulos por rol, Chat activo, gestión de salas, métricas AWS (EB CPU, RDS conexiones). Organizadas en evidencias/capturas/ dentro del ZIP. URL pública (ver T15): http://aulafy-frontend-803615173905.s3-website.us-east-2.amazonaws.com |
| # Base de datos | # schema.sql • seed.sql • migrations/ • diagrama_er_aulafy.png • diagrama_er_aulafy_actividad.png |
| # Aplicación | # backend/aulafy-api-nest/ (src/, test/, package.json, .env.example, nest-cli.json) • frontend/aulafy-web/ (src/, angular.json, package.json) • database/mysql/ (schema.sql, seed.sql, migrations/) • .github/workflows/ • docker-compose.yml • README.md • .env.example |

Link con información del proyecto

https://github.com/Kath-Valenzula/Aulafy Rama principal: develop ¦ Último commit EFT: a7f7a72 (2026-07-16) ¦ 72 archivos. Documentación y código disponibles en el repositorio. El cierre definitivo de entregables se realizará después de incorporar la presentación audiovisual.

Link con acceso al sistema

Frontend (Angular): http://aulafy-frontend-803615173905.s3-website.us-east-2.amazonaws.com Backend API (NestJS): http://aulafy-api-staging.eba-uuqbidym.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api Health check: http://aulafy-api-staging.eba-uuqbidym.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/health API Docs (Swagger): http://aulafy-api-staging.eba-uuqbidym.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/docs

# Presentación

Deberán considerar los siguientes puntos para la presentación final:

- Deberán elaborar un PPT que resuma cada uno de los puntos tratados y que represente de mejor manera el proyecto desarrollado.

- Contarán con 15 minutos para presentar el proyecto.

- Los participantes deberán ser parte de la presentación de manera equitativa. En este punto, ambos estudiantes deberán estar de manera visible en la grabación para asegurar identidad.

Referencias

Amazon Web Services. (2024). AWS Elastic Beanstalk — Easy-to-use service for deploying and scaling web applications. https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/

Angular. (s.f.). Angular documentation. https://angular.dev/

Ministerio de Educación de Chile. (s.f.). Datos abiertos: directorio de establecimientos educacionales. https://centroestudios.mineduc.cl/datos-abiertos/

NestJS. (2024). NestJS — A progressive Node.js framework for building efficient and scalable server-side applications. https://nestjs.com/

Oracle. (2024). MySQL 8 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

TypeORM. (s.f.). TypeORM documentation. https://typeorm.io/

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.